Credit Bureau (Singapore)

Category A — A-IMP-03

Cursor 员工执行操作指南

客户账户生命周期与客户入驻（Account Lifecycle and Client Onboarding）

当前授权状态 当前授权状态：仅批准执行 A-IMP-03 Phase 1 分析。允许核验受控文件、扫描元数据、准备只读查询、收集只读 Sandbox 证据、生成影响报告与精确 Manifest；禁止修改元数据源文件、禁止修改 Salesforce 业务数据、禁止部署或激活任何控制、禁止生产部署与 UAT。

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CBS-A-IMP-03-OPS-CN |
| 版本 | v1.1 |
| 日期 | 2026年7月19日 |
| 适用对象 | 项目负责人、Cursor 操作人员、Salesforce Sandbox 操作人员、技术复核人员、CBS 业务/数据负责人 |
| 执行基线 | Credit Bureau Sandbox 20260715.zip |
| Git 分支 | feature/A-IMP-03-account-onboarding |
| 最终停止语句 | AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL |

机密性：仅限 CBS 项目内部使用

# 1. 文档目的与执行原则

本指南用于指导员工把 A-IMP-03 所需的最新受控文件提供给 Cursor，并按照固定顺序完成“账户生命周期与客户入驻”工作流的 Phase 1 分析。员工本轮只负责验证、取证、整理 Manifest 和提交审批，不得开始元数据实施。

一句话原则：先确认 A-IMP-02 依赖与最新基线，再做只读分析；先形成精确 Manifest 和现有 Account 基线决策，再申请 Phase 2；未经书面批准，不修改、不部署、不激活。

# 2. 本次应提供给 Cursor 的受控文件

| 优先级 | 文件名 | 用途 | Cursor 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Credit Bureau Sandbox 20260715.zip | 权威技术基线 | 解压到独立工作目录；不得直接在 ZIP 内修改。 |
| 2 | CBS_Category_A_Solution_Design_v1.4_Visual_Approved_and_Implementation_Ready.docx | 批准的 Category A 目标设计 | 重点读取第 13、15、18 节。 |
| 3 | CBS_Category_A_A-IMP-01_Implementation_Mapping_and_Deployment_Plan_v1.1_Corrected.docx | 批准的实施治理与规范 API 名称 | 重点读取 A-IMP-01.2、技术决策与部署门槛。 |
| 4 | CBS_Category_A_A-IMP-02_Client_User_and_Data_Subject_Separation_Cursor_Execution_Prompt_v1.0.docx | 前置工作流范围与接口 | 仅作依赖边界参考。 |
| 5 | CBS_Category_A_A-IMP-02_Phase_1_Pre_Change_Impact_Report_v1.1_Revised_for_Final_Phase_2_Approval.docx | A-IMP-02 最新影响分析 | 用于识别 Account/Contact/Flow/权限重叠。 |
| 6 | CBS_Category_A_A-IMP-02_Exact_Metadata_Manifest_v1.1_Revised.csv | A-IMP-02 组件级变更范围 | 用于防止 API 名称和文件冲突。 |
| 7 | CBS_Category_A_A-IMP-03_客户账户生命周期与客户入驻_Cursor受控执行提示词_CN_v1.0.docx | 本工作流受控 Cursor 提示词 | 本轮执行的直接指令。 |

说明：员工应直接使用本 ZIP 文件包中的文件，不得从聊天记录、个人电脑或旧项目目录寻找同名文件。

# 3. 不得提供或混用的文件

| 不得使用的材料 | 原因 |
| --- | --- |
| Category A Solution Design v0.5–v1.3 | 已由 v1.4 替代。 |
| A-IMP-01 v1.0 | 已由 v1.1 Corrected 替代。 |
| A-IMP-02 v1.0 Impact/Manifest | 已由 v1.1 修订版替代。 |
| 早期截图、蒙太奇、未批准 UI 稿 | 不是当前目标设计依据。 |
| A-IMP-03 以外的个人提示词或 Cursor 自动建议 | 未经批准，可能扩大范围。 |
| 旧 Sandbox retrieve 或来源不明的 metadata | 无法确认与受控基线一致。 |
| 包含未遮蔽 PII/合同内容的公开文件 | 违反数据保护与项目保密要求。 |

# 4. 文档优先级与冲突处理

| 顺序 | 来源 | 控制作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本指南及 A-IMP-03 已确认执行规则 | 最高工作流执行优先级。 |
| 2 | Category A Solution Design v1.4 | 批准的功能目标与视觉意图。 |
| 3 | A-IMP-01 v1.1 Corrected | 规范 API 名称、技术决定、工作流边界和部署门槛。 |
| 4 | A-IMP-03 Cursor Prompt v1.0 | 本轮 Phase 1 的具体执行指令。 |
| 5 | A-IMP-02 v1.1 影响报告与 Manifest | 前置依赖和组件冲突控制。 |
| 6 | Salesforce metadata 与只读运行时证据 | 只代表当前状态，不能覆盖批准的目标状态。 |

冲突处理：发现文档之间、文档与 metadata 之间、规范 API 名称与现有组件之间、A-IMP-02 与 A-IMP-03 之间存在冲突时，必须停止相关项并形成“冲突—选项—影响—风险—建议”记录。Cursor 和员工不得自行选取替代名称或扩大范围。

# 5. 角色与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人/批准人 | 批准文件包、Phase 1 影响报告、精确 Manifest、Account 基线决策及后续 Phase 2。 |
| Cursor 操作人员 | 建立隔离分支、加载文件、运行只读分析、整理输出；不得修改源文件或部署。 |
| Salesforce Sandbox 操作人员 | 执行 R01–R12 只读 SOQL/Setup 检查，记录 Org ID、用户、时间和结果。 |
| 技术复核人员 | 复核 API 名称、依赖、Flow/Approval 可行性、Manifest、测试与回滚设计。 |
| CBS 业务/数据负责人 | 逐条批准现有 Account 生命周期映射、Client Code 整改及已上线客户的入驻基线方式。 |

# 6. 推荐工作目录结构

CBS-A-IMP-03/ ├── force-app/main/default/... ├── controlled-documents/ │ ├── Category A Solution Design v1.4 │ ├── A-IMP-01 v1.1 Corrected │ ├── A-IMP-02 Prompt / Impact v1.1 / Manifest v1.1 │ └── A-IMP-03 Cursor Prompt v1.0 ├── cursor-output/ │ ├── pre-change-analysis/ │ ├── runtime-evidence/ │ ├── manifest/ │ ├── decision-registers/ │ ├── test-plan/ │ ├── deployment-draft/ │ └── rollback-draft/ └── README-A-IMP-03.md

不得提交 .sf、.sfdx、认证令牌、浏览器缓存、完整 PII 导出或未加密合同附件。

# 7. 员工逐步执行流程

步骤 1　接收并核验文件包

目标：确认只使用本次交付的唯一受控文件包。

执行动作：

解压 CBS_A-IMP-03_Cursor_员工执行文件包_CN_v1.1.zip。

先阅读“00_请先阅读”中的本指南、README 和 Cursor 启动指令。

使用 SHA256SUMS.txt 核对所有附件。

任何文件缺失、同名异版或校验码不匹配时立即停止。

必须产出：

文件完整性核验记录、执行人员、日期和结果

停止条件：

校验码不匹配；文件来源不明；发现旧版混入

步骤 2　建立隔离工作区与 Git 分支

目标：确保 Phase 1 输出不污染受控 metadata。

执行动作：

将 metadata ZIP 解压到全新目录，确认 sfdx-project.json 与 force-app/main/default 存在。

确认 Git 工作区干净；必要时创建只读基线提交。

创建分支 feature/A-IMP-03-account-onboarding。

建立 controlled-documents 与 cursor-output 目录并复制受控文件。

必须产出：

分支名称、基线 commit、文件清单

停止条件：

工作区存在无法解释的修改；项目结构缺失

步骤 3　确认 A-IMP-02 前置依赖状态

目标：防止 A-IMP-03 在旧分支上设计或构建。

执行动作：

记录 A-IMP-02 当前状态：仅 Manifest 已批准、正在构建、已合并或已完成 as-built。

Phase 1 可以在 20260715 基线上分析，但必须标记所有与 A-IMP-02 重叠组件。

Phase 2 开始前必须取得最新 post-A-IMP-02 metadata，并重新执行 diff 与 Manifest 校验。

必须产出：

A-IMP-02 状态记录、重叠组件清单、未来 rebase 要求

停止条件：

无法确认 A-IMP-02 分支/版本；拟直接在旧基线上实施

步骤 4　在 Cursor 中加载受控执行规则

目标：明确本轮仅做分析，不实施。

执行动作：

用 Cursor 打开 Salesforce 项目根目录。

把“Cursor_启动指令_可直接复制.md”完整粘贴到 Cursor。

要求 Cursor 先列出识别到的 7 个受控文件、版本、优先级、基线 hash、分支与 Phase 1 边界。

明确最终停止语句为 AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL。

必须产出：

Cursor 启动确认、文件识别结果、权限边界声明

停止条件：

Cursor 读取旧版；提议直接修改/部署；未确认 A-IMP-02 依赖

步骤 5　执行 metadata 全量扫描

目标：验证当前组件、API 名称、引用与冲突。

执行动作：

扫描 Account、Task、Opportunity、Contract、Files、Flow、Approval、Apex、Layout、FlexiPage、StandardValueSet、Permission、Application。

搜索 Client_Code__c、Client_Status__c、Notification_Email__c、SLA_Days__c、Approval_Required__c、Task Type/Status 及所有状态常量。

逐项验证 A-IMP-03 Manifest 模板，标记 FOUND、NOT FOUND、NAME MISMATCH、DEPENDENCY。

规范 API 名称冲突时停止，不得创建替代名称。

必须产出：

当前状态清单、依赖图、API 校验版 Manifest、候选文件变更清单

停止条件：

发现未记录自动化；名称冲突；需要新对象/Apex/LWC

步骤 6　执行 R01–R12 只读证据收集

目标：补足 metadata 无法证明的记录、文件、权限、功能和容量证据。

执行动作：

由 Sandbox 操作人员执行只读 SOQL/Setup 检查；Cursor 只生成脚本和分析结果。

每项记录 Org ID、用户、时间、查询文本、行数和输出路径。

评审副本必须遮蔽客户名称、用户名、联系人和合同信息。

输出存入 cursor-output/runtime-evidence。

必须产出：

R01–R12 结果、Setup 截图/导出、运行时证据登记表

停止条件：

任何 DML；无法确认 Org/用户；基线与 Org 漂移未解释

步骤 7　建立现有 Account 基线决策登记表

目标：确保现有 Active/Inactive 客户不会被自动视为已完成入驻。

执行动作：

逐条记录 Account 当前状态、Client Code、Closed Won、Contract、File、Task 和活动外部 User 证据。

为每个 Account 提出：重建证据并批准、授权 grandfather exception、启动新入驻周期、暂停待补证或排除为非 CBS 客户。

Client Code 重复或缺失只形成建议，不自动修改。

提交 CBS 业务/数据负责人审批。

必须产出：

现有 Account 基线决策表、Client Code 整改清单、未决例外

停止条件：

未取得业务负责人决定；拟批量自动设为 Approved/Active

步骤 8　完成影响报告与精确 Manifest

目标：将静态分析和运行时证据转化为可审批实施范围。

执行动作：

完成 01_pre_change_impact_report.md。

完成 02_exact_metadata_manifest.csv，并为每行记录 READY、RUNTIME GATED、DEFERRED、HOLD 或 ANALYSIS ONLY。

明确 metadata 部署与运行时激活/数据处理是不同门槛。

生成 T01–T24 测试计划、部署草案和回滚草案。

所有 Manifest 外组件只能作为“待批准新增项”，不得实施。

必须产出：

影响报告、精确 Manifest、测试计划、部署/回滚草案、冲突决策表

停止条件：

存在未决 P1/P2；无法保证幂等性；需要跨工作流修改

步骤 9　提交审批并停止

目标：将完整 Phase 1 证据包交项目负责人审批。

执行动作：

把全部输出放入 cursor-output 对应目录。

记录 branch、baseline commit 和 latest commit；Phase 1 不应包含 metadata 源文件改动。

Cursor 最后一行必须精确写：AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL。

收到书面 Manifest 批准前，不得开始 Phase 2。

必须产出：

完整审批包、Git 记录、最终停止语句

停止条件：

无书面批准；证据不完整；源文件已被修改

# 8. R01–R12 只读检查清单

| 编号 | 检查内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| R01 | Account 生命周期与必填资料分布 | 确认状态、Client Code、通知邮箱、Owner 和非 CBS Account 范围。 |
| R02 | 重复 Client Code | 识别完全重复及大小写/空格规范化重复。 |
| R03 | 现有 Account 基线 | 汇总 Opportunity、Contract、Files、Tasks、Contacts 和活动外部 User。 |
| R04 | Closed Won 前置条件 | 识别没有 Closed Won 证据的现有客户。 |
| R05 | Contract 就绪证据 | 检查状态、Start Date、Term、End Date 和候选 Contract。 |
| R06 | Contract Files | 确认已签合同文件的关联与命名。 |
| R07 | 现有 Task 使用情况 | 评估 Task Type/Status、类似入驻 Task 及普通 Task 冲突。 |
| R08 | 活动外部 User | 识别已在未建立入驻基线前获得访问的 Account。 |
| R09 | 角色、权限与审批人 | 确认提交人/审批人候选、权限和队列；不得分配权限。 |
| R10 | 功能与容量 | 确认 Flow Approval、历史字段容量、Task 能力、通知和错误日志。 |
| R11 | 自动化与配置漂移 | 识别 ZIP 外的活动 Flow、Trigger、Workflow、页面/应用分配。 |
| R12 | 最新基线比较 | 对比 20260715、最新 Org retrieve 和 post-A-IMP-02 基线。 |

完整建议查询与 Setup 检查位于附件 CBS_Category_A_A-IMP-03_R01-R12_只读查询计划_CN_v1.0.md。员工不得把任何写操作添加到脚本中。

# 9. Cursor 必须遵守的禁止事项

不得修改 force-app、manifest、config 或任何 metadata 源文件。

不得执行 INSERT、UPDATE、DELETE、UPSERT、MERGE、写入型匿名 Apex、Data Loader 更新或会更新记录的 Flow。

不得部署或激活 Flow、Approval、Validation、History、Permission、Page 或 Standard Value。

不得创建自定义 Onboarding 对象、Account Record Type、自定义 LWC、Apex 服务、Checklist Custom Metadata 或 Opportunity-to-Contract Lookup。

不得替换或重命名 A-IMP-01 的规范 API 名称。

不得提前实施 A-IMP-04 至 A-IMP-11 的工作内容。

不得自动把现有 Active Account 标记为 Onboarding Approved。

不得自动修改 Client Code、Account Status、Task、Contract、Opportunity 或 User。

不得改变 A-IMP-02 Client User/Data Subject 分离和 Category B–F 有效逻辑。

不得将未遮蔽的客户、用户、联系人或合同数据放入公开仓库、聊天或非受控文件夹。

# 10. 员工必须返回的成果

| 成果 | 格式 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| 基线与依赖确认 | Markdown | ZIP/hash/API、branch/commit、A-IMP-02 状态、最新 retrieve 状态。 |
| Pre-change Impact Report | Markdown/PDF | 当前状态、依赖、R01–R12、风险、停止条件。 |
| 精确 Metadata Manifest | CSV/XLSX | 每个组件的 API、路径、动作、处置、依赖、部署波次、回滚。 |
| 只读查询与证据 | SOQL/MD + CSV/XLSX + 截图 | Org ID、用户、时间、行数、遮蔽说明。 |
| 现有 Account 基线决策表 | CSV/XLSX | 每个 Account 的证据、目标状态、基线选项、负责人和批准。 |
| 候选文件变更清单 | CSV | Create/Modify/Retain/Defer/Hold/Analysis Only。 |
| T01–T24 测试计划 | Markdown/XLSX | 前置条件、用户上下文、步骤、期望结果和证据。 |
| 部署与回滚草案 | Markdown | 仅草案；不得执行。 |
| 冲突与决策清单 | Markdown | 选项、风险、建议、审批状态。 |
| 最终状态 | 固定文本 | AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL |

# 11. 最终验收检查表

☐ 已确认使用 Category A Solution Design v1.4。

☐ 已确认使用 A-IMP-01 v1.1 Corrected。

☐ 已确认使用 A-IMP-02 v1.1 依赖文件。

☐ 已确认使用 A-IMP-03 Cursor Prompt v1.0。

☐ metadata ZIP SHA-256 完全匹配。

☐ 已创建 feature/A-IMP-03-account-onboarding 分支。

☐ 已记录 A-IMP-02 当前状态及 Phase 2 rebase 要求。

☐ Manifest 模板全部行已验证。

☐ R01–R12 已完成或明确说明无法完成原因。

☐ 现有 Account 基线决策表已提交业务负责人。

☐ 未修改任何 metadata 源文件。

☐ 未执行任何 DML、部署、激活或 UAT。

☐ 最终输出以指定停止语句结束。

# 12. 可直接复制给 Cursor 的启动指令

你正在执行 CBS Category A 的 A-IMP-03：Account Lifecycle and Client Onboarding。 一、当前授权 本轮仅执行 Phase 1 分析。禁止修改 metadata 源文件、禁止 DML、禁止部署或激活、禁止生产操作和 UAT。 二、受控来源优先级 1. A-IMP-03 已确认执行规则； 2. Category A Solution Design v1.4； 3. A-IMP-01 v1.1 Corrected； 4. A-IMP-03 Cursor Prompt v1.0； 5. A-IMP-02 v1.1 Impact Report 与 Exact Manifest； 6. 现有 metadata 与运行时证据仅代表当前状态。 三、必须先确认 - ZIP SHA-256、API 67.0、项目结构、Git branch/commit； - 当前工作树是 20260715 基线还是最新 post-A-IMP-02 retrieve； - 7 个受控文件及版本； - A-IMP-02 与 A-IMP-03 的重叠组件； - 本轮不会修改任何源文件。 四、本轮工作 - 扫描 Account、Task、Opportunity、Contract、Files、Flow、Approval、Apex、Layout、FlexiPage、权限和应用依赖； - 校验 A-IMP-03 Manifest 模板的全部 API 名称与文件路径； - 生成并执行 R01–R12 只读查询/Setup 检查； - 建立现有 Account 基线决策登记表； - 输出影响报告、精确 Manifest、候选变更文件清单、T01–T24 测试计划、部署/回滚草案和冲突决策表。 五、禁止事项 - 不得创建自定义 Onboarding 对象、Account Record Type、LWC、Apex 服务、Checklist Custom Metadata 或未批准字段； - 不得提前实施 A-IMP-04 至 A-IMP-11； - 不得自动修改 Client Code、Account Status、Task、Contract、Opportunity 或 User； - 不得自动把现有 Active Account 标记为已批准入驻； - 不得改变 A-IMP-02 及 Category B–F 逻辑； - 发现冲突必须停止相关项并报告选项，不得自行决定。 六、最终停止语句 最后一行必须精确输出： AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL 请先输出你识别到的文件版本、优先级、基线/hash、branch/commit、A-IMP-02 依赖状态和执行边界。未经确认，不要修改任何文件。

# 13. 附件清单与 SHA-256

| 序号 | 文件名 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Credit Bureau Sandbox 20260715.zip | a3c337d997a556dca2cd53492a5621dce09a39b4f9454ac0d24e7d88a6a93a80 |
| 2 | CBS_Category_A_Solution_Design_v1.4_Visual_Approved_and_Implementation_Ready.docx | 33313a37c49ce45a2aceb2bd2306269e6e028388419c29470844edfe93922081 |
| 3 | CBS_Category_A_A-IMP-01_Implementation_Mapping_and_Deployment_Plan_v1.1_Corrected.docx | f687aaf47cb594ed78fc7b8b61f7ffc4bd982d6d2e0b0e448fb3c88f97e79c41 |
| 4 | CBS_Category_A_A-IMP-02_Client_User_and_Data_Subject_Separation_Cursor_Execution_Prompt_v1.0.docx | 35fd3f76c7e05d5c0612ae3b9d3fce9bc43fac66151c6c082410a9b19bdde646 |
| 5 | CBS_Category_A_A-IMP-02_Phase_1_Pre_Change_Impact_Report_v1.1_Revised_for_Final_Phase_2_Approval.docx | 25dfa3a27503b840461c0c2aafea9b893187920b1f687a60522cfcf1b56aa95f |
| 6 | CBS_Category_A_A-IMP-02_Exact_Metadata_Manifest_v1.1_Revised.csv | 3ef139987a3887ef960874126ed419314b95f651e271b7449a42eb29ef3be77e |
| 7 | CBS_Category_A_A-IMP-03_客户账户生命周期与客户入驻_Cursor受控执行提示词_CN_v1.0.docx | e5ec19ac46f3fe7104d5ae0c18668e3cf625c192feef61d9bdc80fb050712590 |
| 8 | CBS_Category_A_A-IMP-03_精确Metadata_Manifest模板_CN_v1.0.csv | b4f084daaf5f67e4c2763453bf2bb6e76f0f8b476dd46a5b928f2700df606f60 |
| 9 | CBS_Category_A_A-IMP-03_运行时证据登记表模板_CN_v1.0.csv | c9276e397423c493a910a2667ea08fc5c47aac61f9f050d2e72a533236434270 |
| 10 | CBS_Category_A_A-IMP-03_现有Account基线决策登记表模板_CN_v1.0.csv | 3ef5cb996c7196ebb963c9d37fc74c3b5d1ca38200bb1259d051d3a6ccd0f1df |
| 11 | CBS_Category_A_A-IMP-03_R01-R12_只读查询计划_CN_v1.0.md | b1f3f552cc746dd13df026fd31e84c6a271cd787c49f9e6891d0b794b24131c6 |

# 14. 执行签收记录

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 执行人员姓名 |  |
| 执行日期 |  |
| Sandbox Org ID |  |
| Git 分支 | feature/A-IMP-03-account-onboarding |
| 基线 commit |  |
| 最新 commit |  |
| A-IMP-02 状态 |  |
| R01–R12 是否完成 | 是 / 否 / 部分完成 |
| 是否修改源文件 | 必须为“否” |
| 是否发现停止条件 | 是 / 否 |
| 提交审批日期 |  |
| 项目负责人审批 | 待审批 |

最终控制状态 本指南不构成 Phase 2 实施批准。员工完成 Phase 1 后，必须提交完整影响报告、精确 Manifest、运行时证据和 Account 基线决策，并等待书面批准。