CBS Salesforce Category A

A-IMP-03 — 客户账户生命周期与客户入驻

Cursor 受控执行提示词（中文执行版）

当前授权状态：本文件仅授权 A-IMP-03 Phase 1 分析。首次运行时不得修改任何 metadata 源文件，不得执行 Salesforce DML，不得部署或激活任何组件，不得进行生产操作或 UAT。

| 控制项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CBS-A-IMP-03-CURSOR-CN |
| 版本 | v1.0 |
| 发布日期 | 19 July 2026 |
| 工作流 | A-IMP-01.2 — Account Lifecycle and Client Onboarding |
| 权威设计 | Category A Solution Design v1.4 |
| 批准实施计划 | A-IMP-01 v1.1 Corrected |
| 技术基线 | Credit Bureau Sandbox 20260715.zip |
| SHA-256 | a3c337d997a556dca2cd53492a5621dce09a39b4f9454ac0d24e7d88a6a93a80 |
| Salesforce API | 67.0 |
| 前置依赖 | A-IMP-02 v1.1；Phase 2 前必须基于最新 post-A-IMP-02 metadata 重新校验 |
| 首次运行 | 仅执行 Phase 1，最终停止语句为 AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL |

# 1. 批准决定与授权边界

| 已确认设计决定 | 批准结论 |
| --- | --- |
| Account 生命周期 | 复用并扩展现有 Client_Status__c；目标值为 Prospect、Onboarding、Active、Suspended、Terminated。 |
| 入驻总体状态 | 使用 Account 状态字段与标准 Task 清单，不创建自定义 Onboarding 对象。 |
| 审批机制 | 优先使用 Flow Approval Process；仅在功能或版本确实不支持且获得书面批准后，才可考虑 Classic Approval Process。 |
| 入驻发起人 | 由 CBS Business Development 发起和协调；不得审批自己的提交。 |
| 完成控制 | Flow 自动校验前置条件与清单完成情况，由授权 CBS Administrator 作最终独立审批。 |
| 实施授权 | 本文件仅批准 Phase 1 分析；Phase 2、数据整改、部署、激活和生产发布均需单独书面批准。 |

# 2. 目的、范围与追溯关系

本文件是 Category A 工作流 A-IMP-03 的受控 Cursor 执行提示词。目标是在不改变现有业务数据的前提下，分析并准备基于标准 Account、标准 Task、声明式 Flow 与独立最终审批的客户账户生命周期和客户入驻实现方案。

## 2.1 本工作流范围

Account 客户生命周期值、入驻状态和状态转换控制。

Account 入驻字段、审计标记、系统受控字段和校验规则。

标准 Task 清单字段、Client Onboarding Task Type、当前周期与证据控制。

Start Onboarding、Task Synchronisation、Mark Ready / Submit、审批、退回 / 取消及完成通知的自动化设计。

只读验证 Opportunity、Contract、Salesforce Files、Client User Contact 和外部 User 前置条件。

现有 Account 基线分析、Client Code 重复清单与非破坏性整改计划。

必要的字段历史、持久化故障证据、部署顺序、回滚和 as-built 证据设计。

仅为技术测试所需的最小内部布局 / 动作暴露；最终 Lightning 页面设计仍属于 A-IMP-11。

## 2.2 不在本工作流范围内

Opportunity 阶段重构、Lead 排除及 Closed Won handoff 实施，属于 A-IMP-04。

Contract 激活、续约、修订、终止及最终 Files 规范，属于 A-IMP-05。

Client Access Request 审批与 User provisioning，属于 A-IMP-06。

Business Development Role、Permission Set、App 与用户分配，属于 A-IMP-08。

Experience Cloud 隔离、外部 Profile 与 Sharing，属于 A-IMP-09。

最终 Reports、Dashboards、SLA 精简与广泛审计目录，属于 A-IMP-10。

最终 Account Lightning Page、Path 与视觉实现，属于 A-IMP-11。

Production deployment、UAT、自动数据整改、自定义 Onboarding 对象、自定义 LWC 或未批准 Apex。

| 追溯类别 | 受控范围 |
| --- | --- |
| Requirements | A-REQ-001、A-REQ-014、A-REQ-016、A-REQ-017、A-REQ-023、A-REQ-024 |
| Design Decisions | A-DD-001、A-DD-002、A-DD-005、A-DD-007、A-DD-010 |
| Acceptance Criteria | A-WS03-AC01 至 A-WS03-AC20 |
| 前置依赖 | A-IMP-02 v1.1；Phase 2 前必须完成 rebase、diff 与回归校验 |

# 3. 来源优先级与受控命名规则

| 优先级 | 来源 | 控制作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本提示词中已确认的 A-IMP-03 项目决定 | 本工作流最高执行优先级。 |
| 2 | Category A Solution Design v1.4 | 批准的功能目标与视觉意图。 |
| 3 | A-IMP-01 v1.1 Corrected | 规范技术决定、API 命名与工作流边界。 |
| 4 | 本 A-IMP-03 中文 Cursor 提示词 | 本工作流具体执行规则。 |
| 5 | A-IMP-02 v1.1 Impact Report 与 Exact Manifest | 前置依赖和组件冲突控制。 |
| 6 | 现有 metadata 与运行时证据 | 仅代表 current state，不得覆盖批准的 target state。 |

命名冲突处理：若 Solution Design 与 A-IMP-01 的候选字段名不一致，以 A-IMP-01 v1.1 的受控实施命名为准；Cursor 不得自行创建 Section 13 中的别名字段。任何现有组件冲突、名称占用或技术限制必须进入 Manifest 决策项并停止相关实施。

| 设计概念 | 规范实施规则 |
| --- | --- |
| Account 字段命名 | 使用 Onboarding_Status__c、Onboarding_Cycle__c、Onboarding_Progress__c、Onboarding_Submitted_By__c、Onboarding_Submitted_At__c、Onboarding_Approved__c、Onboarding_Approved_By__c、Onboarding_Approved_At__c、Onboarding_Completed_At__c、Onboarding_Return_Reason__c、Onboarding_Cancel_Reason__c。 |
| Task 字段命名 | 使用 Checklist_Item_Code__c、Checklist_Sequence__c、Is_Mandatory__c、Onboarding_Cycle__c、Evidence_Reference__c、Completed_By__c、Completed_At__c。Access Review 字段留给 A-IMP-07。 |
| 进度计算 | Phase 1 必须证明单一 Flow-maintained Percent 字段能够满足 A-WS03-AC05。若需要 count 字段或唯一 checklist key，须提出 Manifest amendment 并停止。 |
| Ready / Submit 动作 | 优先由 CBS_Submit_Onboarding_Review 通过受控输入模式 MARK_READY 与 SUBMIT 实现。 |
| Return / Cancel 动作 | 优先由 CBS_Onboarding_Return_Cancel 通过 RETURN 与 CANCEL 模式实现。 |
| 审批引擎 | 使用 Flow Approval Process；Classic 仅为经批准的功能差距 fallback。 |
| 禁止新增架构 | 不得创建自定义 Onboarding 对象、Account Record Type、自定义 LWC、自定义 Apex Service、Checklist Custom Metadata Type 或 Opportunity-to-Contract lookup。 |

# 4. 已验证的 current-state metadata 基线

| ID | 已验证 current state | 实施影响 |
| --- | --- | --- |
| F01 | Account 未检索到 Record Type 或 Validation Rule；history disabled。 | 不存在受控入驻入口、转换或标准审计模型。 |
| F02 | Client_Status__c 仅有 Active / Inactive，且标签为中文。 | 无法表达 Prospect、Onboarding、Suspended、Terminated。 |
| F03 | Client_Code__c 为 Text(255)，非 unique、非 required，标签为中文。 | 实施唯一性前必须先完成空值、重复与格式分析。 |
| F04 | Account 不存在批准的 onboarding 字段。 | 状态、gate、cycle 与审批证据均未实施。 |
| F05 | CBS Account Layout 仅含基础控制，相关列表主要为 Batch。 | 尚不是完整的客户入驻工作区。 |
| F06 | Account_Record_Page_Three_Column 为通用页面，暴露 Edit / Delete 和普通相关列表。 | 缺少 onboarding Path、guidance、approval status 和基于角色的 actions。 |
| F07 | 未检索到 Account / Task onboarding Flow 或 Account approval metadata。 | 自动化与审批不存在。 |
| F08 | Task 无自定义字段或 validation；Type 仅 Call / Meeting / Other；Status 仅 Open / Completed。 | 标准 Task 可复用，但无法表达受控清单、证据与周期。 |
| F09 | Credit Bureau App 不含 Opportunity、Contract、Task navigation。 | 导航调整属于 A-IMP-08，不在本工作流实施。 |
| F10 | Opportunity 为通用阶段；Contract 状态为 Draft / In Approval Process / Activated。 | A-IMP-03 只读验证前置条件，不重构其生命周期。 |
| F11 | 静态 metadata 无法证明 Contract Files 与实际文件证据。 | 必须执行 connected-org read-only 查询与 Setup 检查。 |
| F12 | 未检索到控制 Client Code 的 Account duplicate / matching rule。 | 完成数据画像后才能决定确定性唯一控制。 |
| F13 | Notification_Email__c、Email_Domain__c、SLA_Days__c、Approval_Required__c 存在混合标签且无 history。 | 只保留简单 Account defaults；完整 SLA / audit 属于 A-IMP-10。 |
| F14 | Account internal sharing 为 Read/Write，external sharing 为 Private。 | 本工作流不得修改 sharing 或扩大 external visibility。 |
| F15 | 静态 metadata 不包含 record counts、Files、role assignments、approval feature state 和现有 Account 基线决定。 | Phase 2 前必须完成运行时证据。 |

## 4.1 必须扫描的组件清单

| metadata domain | 起始组件 |
| --- | --- |
| Account | Account.object-meta.xml；Client_Code__c；Client_Status__c；Notification_Email__c；Email_Domain__c；SLA_Days__c；Approval_Required__c；compact layout；list views；sharing；history。 |
| Task | Task.object-meta.xml；Type、Status、Subject、WhatId、WhoId、ActivityDate、OwnerId；TaskType 与 TaskStatus standard value sets；list views。 |
| Layouts / Pages | Account-CBS Account Layout；Account-Account Layout；Account_Record_Page_Three_Column；quick actions；app/profile assignments。 |
| Automation | 所有触及 Account 或 Task 的 Flow、approval asset、Process Builder / workflow remnants、trigger、Apex、invocable action、notification mechanism。 |
| Commercial dependencies | OpportunityStage、Opportunity metadata、ContractStatus、Contract layout、ContentDocumentLink / Files 使用。 |
| Security | Profile、Permission Set / Group、Role、Queue 及 Account / Task onboarding 字段 FLS。 |
| A-IMP-02 dependency | 所有 A-IMP-02 changed / proposed Contact fields、Flow、validation、layout；识别 overlap 与 rebase 要求。 |
| Runtime data | Account、Opportunity、Contract、Files、Task、Contact、external User、assignment、history capacity 与 approval feature state。 |

# 5. 两道审批门槛的 Cursor 执行模型

Gate 1 — Phase 1 Analysis Only：首次运行不得修改任何源文件。Cursor 必须扫描 repository 与 connected Sandbox，输出 impact report、R01–R12 evidence、exact manifest 和 candidate file list，然后以固定语句停止。

Gate 2 — Controlled Build：仅在项目负责人书面批准 Exact Manifest 后才能进入。即使进入 Gate 2，数据整改、Flow / Approval 激活、Sandbox 部署和 Production 部署仍是独立审批门槛。

| Phase 1 允许 | Phase 1 禁止 |
| --- | --- |
| 读取 metadata、受控文档与 connected-org 配置。 | 修改任何 metadata source file。 |
| 生成只读 SOQL 与 Setup 检查。 | 执行 DML、写入型 anonymous Apex、更新记录的 Flow、Data Loader 变更。 |
| 校验 API 名称、dependencies、limits 与 feature availability。 | deploy、activate 或 deactivate metadata。 |
| 准备 exact manifest、technical design、test 和 rollback draft。 | 创建未批准 object、field、Flow、permission、page change。 |
| 只在 cursor-output 目录创建分析文件。 | 提交 implementation metadata 或更改 controlled baseline。 |

# 6. Phase 1 分析要求

## 6.1 基线与依赖验证

核验 metadata ZIP SHA-256 与 source API version。

确认 Git branch 与 clean baseline commit。

记录分析使用 15 July 2026 原始基线，还是已批准的 post-A-IMP-02 retrieve。

将 A-IMP-02 Manifest 与 working tree 比较，识别 Account、Task、Contact、Flow、permission、page overlap。

Phase 2 不得从 stale branch 开始；implementation branch 必须 rebase 到批准的 A-IMP-02 as-built baseline。

## 6.2 精确 metadata 扫描

清点所有 Account / Task field、validation rule、layout、flexipage、compact layout、list view、quick action、Flow、approval asset、Apex trigger/class 与 permission reference。

搜索 Client_Status__c、Client_Code__c、Notification_Email__c、SLA_Days__c、Approval_Required__c、Account status literals、Task Type 与 Task Status。

识别所有可能与 onboarding 字段或 Task completion 冲突的现有 automation。

对 Section 3 所有规范 API 名称执行 collision check；未经 Manifest 决定不得使用替代名称。

识别 connected org 中存在但 ZIP 未检索到的 approval definition、Flow version、queue、notification type、assignment。

## 6.3 运行时数据与功能证据

仅生成并执行 Section 9 的 R01–R12 只读证据计划。

每条记录 Org ID、username、timestamp、query text、row count 与 masked export location。

不得把客户、联系人或合同机密信息复制到公共 repository 或无保护聊天。

记录 Flow Approval Process availability、Account history capacity、Task history capability、Contract File evidence 与 active automation assignments。

在提出 lifecycle migration 前，为每个现有 Account 建立 baseline decision register。

## 6.4 Exact Manifest 与实施建议

逐行填充提供的 Exact Metadata Manifest 模板，并使用 FOUND、NOT FOUND、NAME MISMATCH、READY、RUNTIME GATED、DEFERRED、HOLD 或 ANALYSIS ONLY。

每个候选组件必须记录 current behaviour、target behaviour、dependency、requirement、design decision、acceptance criterion、deployment wave 与 rollback。

明确区分 metadata deployment 与 assignment、approval activation、Flow activation、baseline data change、site / app exposure 等 runtime action。

Phase 2 前列出所有 proposed file path；Manifest 外组件不得构建。

未决事项必须给出 options、impact、risk 与 recommendation；Cursor 不得静默选择。

# 7. 不可协商的 Target Design

## 7.1 Account 生命周期与入驻状态

| Onboarding Status | Client Status | 含义 | 允许的下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| Not Started | Prospect | 无 active onboarding cycle。 | 前置条件通过后可执行 Start Onboarding。 |
| In Progress | Onboarding | Mandatory checklist Tasks 正在完成。 | Business Development 与指定 owner 完成当前周期 Tasks。 |
| Ready for Review | Onboarding | Mandatory readiness work 已完成。 | Submit 动作执行最终自动校验。 |
| Pending Approval | Onboarding | Account 锁定等待最终 CBS assessment。 | 授权 Administrator 审批、退回或按规则取消。 |
| Returned | Onboarding | 需要补充证据或修正。 | 回到 In Progress / Ready，修正后重新提交。 |
| Completed | Active | 最终审批与完成证据已记录。 | 可进入 A-IMP-06 的受控 New Access。 |
| Cancelled | Prospect 或 Suspended | 完成前停止入驻。 | 必须填写原因；access gate 保持 false。 |

## 7.2 受控 Account 字段

| API Name | 类型 | 控制规则 |
| --- | --- | --- |
| Client_Status__c | 现有 Picklist | 新增 Prospect、Onboarding、Active、Suspended、Terminated；完成迁移前不得停用 Inactive。 |
| Client_Code__c | 现有 Text | 入驻前 required；完成重复整改后再实施唯一性。Phase 1 决定安全 enforcement 方式。 |
| Onboarding_Status__c | Picklist | Not Started、In Progress、Ready for Review、Pending Approval、Returned、Completed、Cancelled。 |
| Onboarding_Cycle__c | Number(3,0) | 系统受控 current cycle，仅 Start Flow 递增。 |
| Onboarding_Progress__c | Percent(3,0) | Flow 维护当前 mandatory completion percentage；未经批准不得增加 count fields。 |
| Onboarding_Submitted_By__c | Lookup(User) | 系统写入 maker。 |
| Onboarding_Submitted_At__c | DateTime | 系统写入 submission time。 |
| Onboarding_Approved__c | Checkbox | authoritative access gate；仅最终审批后为 true。 |
| Onboarding_Approved_By__c | Lookup(User) | 审批流程系统写入。 |
| Onboarding_Approved_At__c | DateTime | 审批流程系统写入。 |
| Onboarding_Completed_At__c | DateTime | 最终审批完成时系统写入。 |
| Onboarding_Return_Reason__c | Long Text Area | 仅记录最新非敏感退回说明；Approval History 为权威审计。 |
| Onboarding_Cancel_Reason__c | Long Text Area | 取消时 mandatory。 |

## 7.3 受控 Task 清单字段

| API Name | 类型 | 控制规则 |
| --- | --- | --- |
| Task.Type | Standard value | 新增 Client Onboarding；不得影响普通 Task。 |
| Checklist_Item_Code__c | Text(40) 或经批准 Restricted Picklist | 受控 item code 01–09；Phase 1 确认最安全类型。 |
| Checklist_Sequence__c | Number(3,0) | 显示与处理顺序。 |
| Is_Mandatory__c | Checkbox | 只有 current-cycle mandatory Task 阻塞提交。 |
| Onboarding_Cycle__c | Number(3,0) | 必须等于 Account current cycle。 |
| Evidence_Reference__c | Long Text Area | 仅允许非敏感 Salesforce record / File reference；不得记录凭证或复制 PII。 |
| Completed_By__c | Lookup(User) | 第一次受控完成时系统写入。 |
| Completed_At__c | DateTime | 第一次受控完成时系统写入。 |

## 7.4 受控清单目录

| 序号 | 清单项 | 默认负责人 | Mandatory | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 确认客户法定名称与唯一 Client Code | Business Development | 是 | Account Name 与 Client Code 已核实。 |
| 02 | 确认 Account Owner 与主要运营联系人 | Business Development | 是 | Owner 已分配且存在适当 Contact。 |
| 03 | 确认商业 Opportunity 已 Closed Won | Business Development | 是 | 至少一个相关 Closed Won Opportunity。 |
| 04 | 创建并核实标准 Contract | Business Development | 是 | 相关 Contract 具有有效 Status、Start Date、Contract Term。 |
| 05 | 上传并核实已签署合同文件 | Business Development | 是 | 已签署协议在 Contract Files 中可见。 |
| 06 | 确认必要的客户级服务设置 | Business Development | 是 | Notification Email 与批准的简单 defaults 完整。 |
| 07 | 确认初始 Client User 候选人与角色 | Business Development | 是 | Client User Contact 已用途分离；不得激活 User。 |
| 08 | 确认 CBS 运营与 Experience Cloud readiness | Authorised Administrator | 是 | 必要管理、package 与 site readiness 已确认。 |
| 09 | 记录可选实施备注或依赖 | 指定内部负责人 | 否 | 非阻塞备注，不含 secrets 或复制的 PII。 |

清单治理：删除 mandatory item、新增 mandatory item 或改变 required completion evidence 均属于 Solution Design change。Owner 与 due-day offset 可在 Phase 1 提议，但未经批准不得改变目录。

## 7.5 受控自动化目录

| Component | Type | Required behaviour |
| --- | --- | --- |
| CBS_Start_Client_Onboarding | Screen Flow | 校验 Account、Closed Won Opportunity 与 no active cycle；递增 cycle；设置状态；按目录创建一次 Tasks；产生持久化 fault evidence。 |
| CBS_Onboarding_Task_Synchronisation | Task Record-triggered Flow | 仅处理 Client Onboarding Task；维护完成证据与 Account progress；忽略 ordinary / prior-cycle Task；reopen 时 Ready 返回 In Progress。 |
| CBS_Submit_Onboarding_Review | Screen / Autolaunched Flow | MARK_READY 模式校验 mandatory completion；SUBMIT 模式重新校验 Account、Opportunity、Contract、File evidence，写入 submitter 并调用 approval。 |
| CBS_Onboarding_Approval | Flow Approval Process | 指定授权 Administrator；submitter 不得审批；支持 approve、return、recall；Classic fallback 需另行批准。 |
| CBS_Onboarding_Return_Cancel | Autolaunched Flow | RETURN 必须有 checker comments 并解锁修正；CANCEL 必须有 reason 并按规则关闭未完成清单。 |
| CBS_Onboarding_Completion_Notification | Autolaunched Flow | 记录 completion evidence 并发送内部通知；不得激活 external User。 |

## 7.6 强制业务控制

不得创建自定义 Onboarding 对象或自定义 LWC。

Account Name、Owner、唯一 Client Code、Notification Email 未完成，Account 为 Terminated，无 Closed Won Opportunity，或已有 active cycle 时，Start 必须被阻止。

每个批准清单项在 current cycle 只能存在一个 Task；创建逻辑必须幂等并能处理并发。若需要新 unique key field，必须停止并提交 Manifest amendment。

Mandatory item 03–08 在没有 non-sensitive evidence reference 时不得完成。

Business Development 通过 direct edit 不得把 Client Status 设置为 Active，不得把 Onboarding Status 设置为 Pending Approval / Completed，也不得写入 approval audit fields。

任何 current mandatory Task 未完成、progress 不一致、Opportunity / Contract / File evidence 缺失或 maker 等于 checker 时，Submit 必须阻止。

审批成功必须记录 approver 与 timestamp，将 Onboarding_Approved__c 设为 true、Onboarding Status 设为 Completed、Client Status 设为 Active。

Return 必须保留 approval history，并使 Account 继续不具备 access eligibility。

Cancellation 必须填写原因，并保持 approval false。

External user 不得读取 onboarding fields、Tasks、approval history、Opportunity、Contract 或 Contract File。

A-IMP-03 不得激活 User、分配 Permission Set 或修改 Experience Cloud sharing。

# 8. 数据整改与现有 Account 基线控制

| 步骤 | 必须执行的动作 | 审批门槛 |
| --- | --- | --- |
| 1. Inventory | 导出 Account lifecycle fields、Client Codes、owners、notification email、related Opportunity、Contract、Files、Tasks 与 active external Users。 | 只读。 |
| 2. Classify | 将每个 Account 分类为 prospective、onboarding、active、suspended、terminated 或非 CBS client Account。 | CBS business owner review。 |
| 3. Duplicate resolution | 识别 duplicate / missing Client Code，提出修正建议。 | 不得自动编号、merge 或 update。 |
| 4. Baseline decision | 每个 existing Active Account 必须选择：重建证据并审批；经授权 grandfather exception；启动新 onboarding cycle；暂停待补证；或排除为非 client。 | 每个 Account 或批准规则须书面确认。 |
| 5. Dry run | 准备可逆 before / after CSV 与 expected counts。 | 不得 DML。 |
| 6. Activation order | 先部署 values / fields；再做经批准的数据整改；最后启用 uniqueness、validation、history 与 active automation。 | counts reconciled 且获得书面批准。 |
| 7. Verify | 重新查询并核对 statuses、Tasks、related records 与 access eligibility。 | 不得出现 silent assumption 或 unintended access。 |

关键基线规则：任何现有 Active Account 都不得被自动视为已完成并批准 onboarding。在写入 Onboarding_Approved__c 前，必须由 CBS 数据 / 业务负责人批准该 Account 的 baseline 方法与证据标准。

# 9. R01–R12 只读运行时证据计划

所有运行时查询均为只读。每项输出必须记录 Org ID、执行用户、时间、查询文本、行数与受保护输出路径。评审副本必须遮蔽客户名称、用户名、联系人和合同信息。

| ID | 证据范围 | 必须取得的结果 |
| --- | --- | --- |
| R01 | Account lifecycle profile | 按 Client_Status__c 统计；Client Code、Owner、Notification Email 空值；Account Type / Record Type 分布。 |
| R02 | Duplicate Client Code | 识别完全重复、去空格与大小写归一化重复；列出受影响 Account 与依赖。 |
| R03 | Existing Account baseline | Active / Inactive Account 的 Opportunity、Contract、Files、Task、Contact 与 active external User 证据。 |
| R04 | Opportunity prerequisite | 每个 Account 的 Closed Won 与其他 stages；识别 Active client 缺少 Closed Won evidence。 |
| R05 | Contract readiness | 每个 Account 的 Contract Status、Start Date、Contract Term、End Date、Owner；识别缺失或无效前置条件。 |
| R06 | Contract Files | Contract 的 ContentDocumentLink 证据与已签署文档 naming convention。 |
| R07 | Existing Task usage | Task Type / Status / Subject / WhatId 分布；onboarding-like Tasks；普通 Task collision risk。 |
| R08 | External Users | 按 Contact 与 Account 的 active User；识别 onboarding baseline 前已有 access 的 Account。 |
| R09 | Roles and permissions | 现有 Role、Permission Set assignment、Queue 与可能 submit / approve / edit onboarding fields 的用户。 |
| R10 | Feature and capacity | Flow Approval Process availability、approval limits、Account history slots、Task history capability、Flow limits 与 notification / fault mechanism。 |
| R11 | Automation / configuration drift | active Flow versions、trigger、workflow / process remnants、app / page assignment、ZIP 中缺失的 approval assets。 |
| R12 | Latest-baseline comparison | fresh retrieve / hash / diff 对比 15 July baseline 与最新 A-IMP-02 branch / as-built。 |

# 10. Security 与工作流边界

| 边界 | A-IMP-03 规则 |
| --- | --- |
| A-IMP-02 Client User / Data Subject separation | 不得修改 Contact purpose logic、consent automation 或 PII controls。Phase 2 前必须 rebase 并执行回归。 |
| A-IMP-04 Opportunity | 只读验证 Closed Won evidence。不得改变 stages、sales process、validation、Lead access 或 handoff。 |
| A-IMP-05 Contract | 只读验证 readiness 与 File evidence。不得实施 activation、renewal、amendment、termination 或 final layout convention。 |
| A-IMP-06 Access Request | 仅定义 Account gate interface。不得创建 / 修改 access Case 或 provisioning Flow。 |
| A-IMP-08 Roles and permissions | 可提出 required permission matrix，但不得创建或分配 Business Development Role / Permission Set。 |
| A-IMP-09 External isolation | 只执行 no-regression checks。不得改变 OWD、sharing set、external profile 或 site routes。 |
| A-IMP-10 Audit / reporting | 仅可提议 onboarding process evidence 所必需的 selected history；完整 report/dashboard catalogue 与 SLA rationalisation 继续 deferred。 |
| A-IMP-11 Pages | 仅可提议技术测试所需的最小 layout / action exposure；最终 Account page、Path 与 visual implementation deferred。 |

# 11. 验证与验收测试计划

| Test | Scenario | Expected result |
| --- | --- | --- |
| T01 | 在符合条件的 Prospect Account 启动 onboarding。 | 创建一个 cycle；状态正确；精确创建 9 个 Tasks，code、owner、mandatory、due date 正确。 |
| T02 | 缺少唯一 Client Code 或 Notification Email 时启动。 | 阻止并返回可操作提示；无部分更新、无 Tasks。 |
| T03 | 无 Closed Won Opportunity 时启动。 | 阻止；无数据副作用。 |
| T04 | 已有 active cycle 时再次启动。 | 阻止；不生成重复 checklist。 |
| T05 | 完成普通 Task 或 prior-cycle Task。 | 不改变 onboarding progress。 |
| T06 | Mandatory item 03–08 无 evidence 完成。 | 阻止。 |
| T07 | 有 evidence 完成 current mandatory Task。 | Completed By / At 写入一次，Account progress 重新计算一次。 |
| T08 | Reopen current mandatory Task。 | progress 降低；Ready Account 返回 In Progress；原 evidence 仍可审计。 |
| T09 | 所有 mandatory Tasks 完成后 Mark Ready。 | 状态变为 Ready for Review；不自动审批。 |
| T10 | 仍有 open mandatory Task 或 count mismatch 时 Mark Ready。 | 阻止。 |
| T11 | 缺少 Contract 或 executed File evidence 时 Submit。 | 阻止；不创建 approval request。 |
| T12 | Submit valid Account。 | submitter / time 写入；状态 Pending Approval；approval-controlled fields 锁定。 |
| T13 | submitter 尝试 self-approval。 | 阻止。 |
| T14 | 授权 Administrator return。 | 必须填写 comments；状态 Returned；approval false；解锁修正；history 保留。 |
| T15 | 修正后 resubmit。 | 重新校验成功；新 approval action 可审计。 |
| T16 | 授权 Administrator approve。 | approved fields / time 写入；status Completed；Client Status Active；gate true。 |
| T17 | 完成前 cancel。 | 必须填写 reason；approval false；open checklist 按规则处理；无 access eligibility。 |
| T18 | direct edit 尝试写 protected fields / statuses。 | 在批准的 admin remediation path 外均阻止。 |
| T19 | existing Active Account 无 baseline decision。 | 不得自动写入 approval marker。 |
| T20 | external user context。 | 看不到 onboarding fields、Tasks、approval history 或 commercial evidence。 |
| T21 | A-IMP-02 regression。 | Client User / Data Subject separation 与 consent automation 不变。 |
| T22 | Idempotency / concurrency。 | 重复或并发 start / task events 不生成重复 cycle 或 checklist item。 |
| T23 | Fault-path。 | 产生持久化、已清理的技术证据；不得 silent partial state。 |
| T24 | Fresh retrieve 与 diff。 | 只出现 approved manifest changes；无 production / UAT action。 |

# 12. Cursor 必须交付的文件

| 文件名 | 最低内容要求 |
| --- | --- |
| 01_pre_change_impact_report.md | baseline / hash、source precedence、current-state findings、dependency graph、feature / limit findings、R01–R12 results、risks 与 stop conditions。 |
| 02_exact_metadata_manifest.csv | component type、API name、path、action、current / target state、disposition、dependency、requirement、decision、acceptance criterion、wave、rollback。 |
| 03_runtime_query_pack.soql.md | 只读 R01–R12 queries 与 Setup checks；不得包含 DML。 |
| 04_runtime_evidence_register.csv | Org ID、user、time、query、row count、masked output、finding。 |
| 05_existing_account_baseline_decision_register.csv | Account identifier、current evidence、proposed target state、baseline option、owner、approval、exception。 |
| 06_candidate_file_change_list.csv | 每个拟 create / modify / retain / defer 的 file path。 |
| 07_test_plan.md | T01–T24，包括 setup、user context、expected result、evidence。 |
| 08_deployment_runbook_draft.md | 拟定 build / deploy / activation sequence、manual runtime actions 与 approval gates。 |
| 09_rollback_runbook_draft.md | Flow / approval deactivation、metadata restore、value rollback、data restore 与 verification。 |
| 10_conflicts_and_decisions.md | 所有 naming、feature、data、dependency、design conflict，含 options、impact、risk、recommendation。 |
| package-A-IMP-03-draft.xml | 仅为 draft manifest；不授权 deployment。 |
| destructiveChanges.xml | 必须为空。 |

# 13. 强制停止条件

baseline hash、API version 或 project structure 不匹配，且没有已批准的新基线记录。

A-IMP-02 已更改重叠组件，但 A-IMP-03 branch 未 rebase。

任何 proposed component name 与现有 metadata 冲突或偏离规范命名。

Client Code duplicates、status mapping 或 existing Active Account baseline decision 未解决。

Flow Approval Process availability 或 approval routing 无法确认。

Checklist idempotency 无法在不增加未批准 unique-key field 或 Apex 的情况下并发安全。

Contract / File 或 Closed Won prerequisite 无法在不越过 A-IMP-04 / A-IMP-05 范围的情况下证明。

任何更改会影响 Client User / Data Subject separation、Consent、Departure、Report Request 或 external isolation。

需要自定义 onboarding object、LWC、Apex service、Account record type 或 custom metadata type。

Phase 1 中任何 metadata source file 被修改。

任何 DML、deployment、activation、production action 或 UAT 被要求。

# 14. 可直接复制到 Cursor 的完整启动提示词

在 Cursor 中打开 Salesforce project root 和本文件包的 controlled-documents 后，完整复制以下内容。首次运行必须仅执行 Phase 1 并停止。

你正在执行 CBS Salesforce Category A 的 A-IMP-03：客户账户生命周期与客户入驻（Account Lifecycle and Client Onboarding）。 【权威来源与技术基线】 1. Category A Solution Design v1.4，重点读取 Sections 13、15、18。 2. A-IMP-01 v1.1 Corrected，工作流 A-IMP-01.2。 3. 本 A-IMP-03 中文受控执行提示词 v1.0。 4. A-IMP-02 v1.1 Impact Report 与 Exact Manifest，作为前置依赖与组件冲突控制。 5. 技术基线：Credit Bureau Sandbox 20260715.zip。 6. 预期 SHA-256：a3c337d997a556dca2cd53492a5621dce09a39b4f9454ac0d24e7d88a6a93a80。 7. Salesforce source API：67.0。 【本轮授权】 本轮只执行 Phase 1 Analysis Only。禁止修改任何 metadata 源文件；禁止 Salesforce DML；禁止 write-capable anonymous Apex；禁止运行会更新记录的 Flow；禁止 deploy、activate、deactivate；禁止 Production 操作和 UAT。 【来源优先级】 A-IMP-03 已确认项目决定 > Solution Design v1.4 > A-IMP-01 v1.1 规范技术命名与边界 > 本提示词 > A-IMP-02 依赖文件 > metadata / runtime current-state evidence。 【必须先确认】 - ZIP SHA-256、API 67.0、sfdx-project.json、force-app/main/default、Git branch 与 clean baseline commit； - 本次分析使用 20260715 baseline 还是批准的 post-A-IMP-02 retrieve； - A-IMP-02 当前状态、重叠组件与 Phase 2 rebase 要求； - 所有受控文件的名称、版本和优先级； - 本轮不会修改任何 source file。 【Phase 1 工作】 1. 扫描全部 Account、Task、Opportunity、Contract、Salesforce Files、Flow、Approval、Apex、Layout、FlexiPage、Compact Layout、List View、Quick Action、Profile、Permission Set / Group、Role、Queue 与 Application 依赖。 2. 搜索并校验 Client_Status__c、Client_Code__c、Notification_Email__c、Email_Domain__c、SLA_Days__c、Approval_Required__c 以及全部 A-IMP-03 规范字段和 Flow 名称。 3. 对每个规范 API 名称和 file path 执行 collision check；不得自行创造替代名称。 4. 执行 R01–R12 只读 SOQL / Setup evidence；每项记录 Org ID、user、timestamp、query / check、row count、masked output path 与 finding。 5. 为每个 existing Account 建立 baseline decision register。任何 Active Account 不得被自动视为 Onboarding Approved。 6. 完成： - 01_pre_change_impact_report.md - 02_exact_metadata_manifest.csv - 03_runtime_query_pack.soql.md - 04_runtime_evidence_register.csv - 05_existing_account_baseline_decision_register.csv - 06_candidate_file_change_list.csv - 07_test_plan.md（T01–T24） - 08_deployment_runbook_draft.md - 09_rollback_runbook_draft.md - 10_conflicts_and_decisions.md - package-A-IMP-03-draft.xml - destructiveChanges.xml（必须为空） 7. Manifest 每行必须记录 current state、target state、action、disposition、runtime evidence、dependency、requirement、design decision、acceptance criterion、deployment wave 与 rollback。 8. 使用受控 disposition：FOUND、NOT FOUND、NAME MISMATCH、READY、RUNTIME GATED、DEFERRED、HOLD、ANALYSIS ONLY。 【不可协商的设计】 - Account 为 authoritative onboarding record；标准 Task 为 checklist；不得创建 custom onboarding object。 - Client_Status__c 目标值：Prospect、Onboarding、Active、Suspended、Terminated。 - Onboarding_Status__c 目标值：Not Started、In Progress、Ready for Review、Pending Approval、Returned、Completed、Cancelled。 - Business Development 发起与协调；不得审批自己的提交。 - Start 前必须校验 Account Name、Owner、唯一 Client Code、Notification Email、非 Terminated、存在 Closed Won Opportunity、无 active cycle。 - current cycle 每个清单项只能有一个 Task；必须幂等且并发安全。 - Mandatory item 03–08 无非敏感 evidence reference 时不得完成。 - Submit 前必须重新校验所有 current mandatory Task、progress、Opportunity、Contract 与 executed File evidence，以及 maker-checker separation。 - 最终批准后才可设置 Onboarding_Approved__c=true、Onboarding Status=Completed、Client Status=Active。 - A-IMP-03 不得激活 User、分配 Permission、修改 Experience Cloud sharing 或提前实施 A-IMP-04 至 A-IMP-11。 【强制停止】 若出现 baseline 不匹配、A-IMP-02 未 rebase、API name collision、Client Code / baseline decisions 未解决、approval feature 无法确认、幂等性需要未批准 field / Apex、越过其他 workstream 范围、影响 Category B–F、需要 custom object / LWC / Apex / Account Record Type，或任何 source file 已被修改，立即停止相关项并在 conflicts_and_decisions 中提出 options、impact、risk 与 recommendation。 请先输出：识别到的受控文件与版本、来源优先级、baseline hash / API / branch / commit、A-IMP-02 dependency state、Phase 1 执行边界，以及你确认不会修改任何 source file 的声明。 最终一行必须精确输出： AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL

# 15. Phase 1 签署与状态记录

| 控制项 | 结果 |
| --- | --- |
| Baseline hash verified | Pending Cursor / staff execution |
| A-IMP-02 dependency state verified | Pending |
| R01–R12 completed | Pending |
| Exact Manifest completed | Pending |
| Existing Account baseline register completed | Pending |
| No source files changed | Must be confirmed |
| No DML / deployment / activation | Must be confirmed |
| Final stop statement | AWAITING A-IMP-03 MANIFEST APPROVAL |
| Project owner manifest approval | Pending |

最终控制状态：本文件仅授权 Phase 1 分析，不授权 metadata implementation、Salesforce data remediation、Sandbox deployment、Production deployment 或 UAT。